İDARİ ŞARTNAME (İNŞAAT İŞLERİ İÇİN)

1. İş Verenin;

a.  Adı: Yıldız Yapı İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm Danışmanlık Hizmetleri İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

b.  Adresi: Merkez Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 146/1 Bozyazı / Mersin

c.  Telefon Numarası: +90 (533) 778 24 00

d.  Faks Numarası: +90 (324) 851 57 40

e.  Elektronik Posta Adresi: yildizsan_33@hotmail.com

f.  Yetkilisinin Adı-Soyadı-Unvanı: İbrahim YILDIZ / Şirket Müdürü/Yetkilisi

2. Satın Alma Konusu İşin;

a.  Adı: Aydıncık İlçesinde Yenilenebilir Enerji Olan Güneş Enerjisi Santrali Bulunan Muz Serası Projesi

b.  Tanımı: Aydıncık İlçesinde Yenilenebilir Enerji Olan Güneş Enerjisi Santrali Bulunan Muz Serası Projesi İnşaat (Yapım) İşleri Satın Alım İhalesi

c.  Yapılacağı Yer (Teslim Adresi): Pembecik Mah. Kubaşlı Mevkii P30D09B3 Pafta, 101 Ada, 2604 Parsel Aydıncık/Mersin

d.  (Fiziki) Miktarı ve Türü :

| SERA İNŞAAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | POZ NO | Yapım İşinin Adı | Birimi | Miktarı |
| 1 | TKDK-0069(Özel) | Seralar için kullanılacak sera naylonu temini(bağlantı ve havalandırma elemanları dahil) | m² | 6.600 |
| 2 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 222,973 |
| 3 | 15.180.1002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | m² | 627,82 |
| 4 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) | Ton | 258,811 |
| 5 | 15.540.1101 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | m² | 1.294,00 |

Not: İhale Dosyası Ekinde Keşif Özeti ve Metraj Detayı Bulunmaktadır.

e.  Hizmete Ait (varsa) Diğer Bilgiler: Bölüm 1 -  Teklif Hazırlama Şartnamesinde belirtilmiştir.

3. Satın Alma İşine İlişkin Bilgiler ;

a.  Satın Alma Usulü: Rekabete Açık Ulusal İhale Usulü İle İnşaat (yapım) İşleri Satın Alımı

b. Satın Alma İşinin Yapılacağı Adres: Merkez Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 146/1 Bozyazı / Mersin

c.  Tarihi ve Saati: 12/11/2020 Saat: 09:00

4. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son teklif Verme Tarih ve Saati  :

a.  Tekliflerin Sunulacağı Yer: Merkez Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 146/1 Bozyazı / Mersin

b.  Son Teklif Verme Tarihi  ve Saati: 12/11/2020 Saat: 09:00

c.  Tekliflerin Açılma Tarihi ve Saati: 12/11/2020 Saat: 09:30

5. Satın alma dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

İnşaat (yapım) İşleri Satın Alımı teklifleri hazırlanırken Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap uygulama kapsamında “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No: 2019/30) doğrultusunda, satın alma kitabı ve uygulama rehberine göre hazırlanmalıdır.

Teklif Vermeye Davet

Bölüm 1	Tekliflerin Hazırlanmasına Yönelik Talimatlar

Bölüm 2	Sözleşme Koşulları

Bölüm 3	Çizimler

Bölüm 4	Teknik Şartnameler

Bölüm 5	Metrajlar/Fiyatlandırılmış Faaliyet Takvimi {Uygun olmayanı siliniz}

Bölüm 6	Teklif Formu

Bölüm 7	Sözleşme Formu

6. Tekliflerin geçerlilik süresi, teklifin teslim alındığı tarihten itibaren en az 45 (kırkbeş) gün olacaktır.

7. Teklif verecek olanların işveren yatırımcı tarafından onaylı dokümanı alması zorunludur.

8.  Teklifler, teklif veren firma yetkilileri tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilecektir.

9. Teklif mektupları firmanın başlıklı kâğıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenecek ve mutlaka tarih olacaktır.

10. Tekliflerin dili Türkçe, para birimi ve ödeme Türk Lirası ile olacaktır. Teklif fiyatı açık olarak ( yazı ve rakam ile) belirtilecek olup, yukarıdaki teslim adresine teslim masrafları dahil olmak üzere, KDV hariç olarak verilecektir.

11. Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği yazılı olarak belirtilecektir.

12. Potansiyel tedarikçilerin tüzel kişiliğini gösterecek, Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri, Vergi levhası fotokopisi ve Yapı müteahhidi yetki belgesi eklenecektir.

13. Potansiyel tedarikçiler, ihale konusu işin tutarının en az %20 si oranında TL nakit veya kredi kabiliyeti (Banka Referans Mektubu ) olduğu belgelendirilmelidir. Bu belgeleri eksik olan tedarikçilerin teklifleri geçersiz teklif olarak değerlendirilecektir.

14. Fiyat teklifi ile birlikte, Benzer iş deneyim belgesi ( satın alma bedelinin en az % 75’i ve son 3 yıl içerisinde) sunulmalıdır. Ayrıca işin tatminkâr bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı ve personeli olması ( sahiplik veya taahhüt belgesi), zorunludur ispatlayıcı belge/taahhütname sunulmalıdır.

15. Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan tekliflerin fiyatları karşılaştırılacak ve İş, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

16. Aranılan nitelikleri taahhüt eden fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri taşımadığı anlaşılan teklifler geçersiz sayılacaktır.

17. Ödeme iş gerçekleşmesine bağlı olarak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap uygulama kapsamında “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No: 2019/30), İnşaat (yapım) İşleri Satın Alımına ilişkin satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer alan usul ve esaslarına göre yapılacaktır.

18. Bu satın alma ve sözleşmenin uygulanmasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap uygulama kapsamında “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No: 2019/30), İnşaat (yapım) İşleri Satın Alımına ilişkin satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer alan hükümler uygulanacaktır. Aksi takdirde oluşacak ihtilaflarda Mersin mahkemeleri yetkilidir.

19.Yüklenici sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

20. Sözleşme ve eklerine aykırı fiil ve davranışların tespit edilmesi halinde oluşacak zarar yüklenici tarafından karşılanır. Aykırı fiilin işin zamanında yapılmasını engel olacak olması halinde imzalanan sözleşmeler, yükleniciye ayrıca protesto çekilmesine gerek kalmadan geçersiz sayılır.

21. Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri teknik şartnameler ve eklerinde belirtilen özellikler üzerinden yatırımcı ve ihale sonrası atanacak olan proje denetmeni tarafından gerçekleştirilecektir.

22. Yatırımcı satın alma ve yeterlilik konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

23. Teklif hazırlama giderleri maliyetlere eklenmez.

24. Diğer hususlar; Bölüm 1 -  Teklif Hazırlama Şartnamesinde belirtilen hususlara ek olarak İş Sağlığı ve Güvenliğinden yüklenici firma sorumludur.

İş bu şartname 2(iki) sayfa 24 (yirmidört) maddeden oluşmakta olup, tarafımızca imza altına alınmıştır.

| YATIRIMCI | YÜKLENİCİ |
| --- | --- |